2020年西平县重大政策和重点项目绩效目标说明

按照重大政策和重点项目绩效目标公开管理要求，现将我县重点项目相关情况公示公告如下：

2020年西平县计划安排财政专项扶贫项目118个，总投资18000万元。其中，农村基础设施类项目102个8207万元，产业发展类项目16个9533万元（其中村集体经济发展项目15个6220万元、到户扶持产业项目2个1790.8万元、金融扶贫项目2个729万元、其他产业项目1个793.2万元），教育扶贫项目2个215万元，就业扶贫项目2个45万元。

（一）农村基础设施类项目

- 1．2020年西平县101个行政村村组道路建设项目（102个）

（1）建设任务：新建村组道路148.006公里，排水沟4014米。具体如下：建设宽3米，0.1米水泥土垫层，0.15米厚，砼C25村组道路33.645公里；建设宽3.5米，0.1米山皮石垫层，0.15米厚，砼C25村组道路43.8公里；建设宽4米，0.1米水泥土垫层，0.18米厚，砼C25村组道路59.488公里；建设宽4.5米，0.1米水泥土垫层，0.18米厚，砼C25村组道路5.584公里；建设宽5米，0.1米水泥土垫层，0.18米厚，砼C25村组道路3.602公里；建设宽1米，0.1米水泥土垫层，0.18米厚，砼C25村组道路1.887公里。

（2）建设地点：全县20个乡镇（街道）的101个行政村，分别是出山镇韩堂村、李孟银村、狄庄村、任庄村、吴堂村，二郎镇二铺村、赵庄村、黄通庄村、小王庄村、范堂村、万庄村、二郎村，焦庄乡席王寨村、管庄村、王顶庄村、焦庄村、王楼村、赵海村、郝庄村、高庙村、朱洼村、朱岗村，老王坡顾庙村，嫘祖镇兰衣赵村、董桥村、邵庄村、吕店村、前陈村、张店村、刘楼村，芦庙乡马迁庄村、韩庄村、合庄村、老庄村、宋营村、八里庄村，盆尧镇张老庄村、盆东村、叶寨村、罗阁村、叶李村，权寨镇大刘堂村、关庄村，老温村、苗张村，人和乡冯庄村、郭应村、金山孟村、高桥村、人和村、大韩庄村，师灵镇师灵村、杨环村、郜庄村、赵王村、白庙村，油房张村、史庄村，宋集镇岳庄村、朱明村、三王村、袁坡村、崔庄村，谭店乡巩庄村、三张村、周范村、河东村、桂河村，杨庄乡董坑村、康庄村、小街村、合水村、茶庵村、操场村、赵老庄村、小庄村，五沟营镇袁庄村、王阁村、留册桥村，重渠乡丁寨村、敬庄村、张庄村、澍河坡村、前寨村，专探乡前姚村、谷河村、军王村、赵丁庄村、赵高庄村、衡坡村、汪寨村、于庄村、水泉汪村、大庙陈村，蔡寨乡寺后郭村、冯张庄村、冯老庄村，柏亭街道席赵社区，柏苑街道于楼社区、王茨园社区，柏城街道翟庄社区。

（3）资金安排：计划投入8207万元。其中，中央财政专项扶贫资金767万元（含少数民族发展资金45万元），省级财政专项扶贫资金940万元（含少数民族发展资金13万元、省派第一书记专项扶贫资金50万元），县级资金6500万元。

（4）时间进度：计划完成招投标时间2020年4月15日，开工时间2020年4月20日，完工时间2019年6月30日，完成验收时间2020年7月30日。

（5）绩效目标：解决20个乡镇（街道）的101个村73465户284378人（其中贫困人口4453户10158人）道路出行问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境。

（6）责任单位：县扶贫办

- （二）产业发展类项目

- 1．2020年西平县村集体经济发展项目（15个）

（1）建设任务：村集体资金分别投入到2020年西平县盆尧镇河南丰源和普农牧有限公司产业扶贫项目、2020年西平县金三麦食品有限公司食品加工业项目、2020年西平县宋集镇惠农家庭农场食用菌大棚建设项目、2020年西平县盆尧镇西平县金汇海蓝农业科技有限公司新建10万亩大田托管项目、2020年西平县河南省溢丰源针织服饰有限公司产业扶贫项目、2020年西平县嫘祖镇众兴种植合作社花生种植项目、2020年西平县专探乡渔网渔具电商产业扶贫园项目等15家企业、合作社，投入资金形成物化资产，资产归村集体所有，村集体按不低于投资额10%的比例收益。

（2）建设地点：重渠乡澍河坡村、西平县产业集聚区、宋集镇崔庄村、五沟营镇常湾村、嫘祖镇吕店村、专探乡水泉汪村。

（3）资金安排：计划投入6220万元（省级专项扶贫资金2916万元，市级专项扶贫资金1403万元，统筹整合其他资金1901万元）。

（4）时间进度：2020年9月底前完成。

（5）绩效目标：增加192个行政村村集体经济收入，实现192个行政村村集体经济年收入增加622万元的目标，村集体收益的70%用于贫困人口。

（6）责任单位：县农业农村局、县科协、县科工信局、县产业集聚区管理委员会

- 2．2020年西平县到户产业扶持项目（2个）

（1）2020年西平县生态扶贫项目

①建设任务：对2.26万亩集体林地进行产权确定，为加大对已确权林地的林木管护力度，计划对林木所属村委管护工作予以奖补，作为林木增值费用。

②建设地点：各乡镇。

③资金安排：计划投入1565.06万元（省级统筹整合资金1565.06万元）。

④时间进度：2020年9月底前完成。

⑤绩效目标：项目实施后，带动全县20个乡镇的11179户贫困户每户年增收1400元，提升贫困户脱贫能力和村集体从事扶贫公益事业能力。

⑥责任单位：县自然资源局。

（2）2020年西平县河南丰源和普农牧有限公司养殖业项目

①建设任务：扶持资金以村集体为单位使用，新建猪舍2座，按照猪舍投入的财政资金的15%收益，原则贫困户收益不低于70%，其他收益资金用于壮大村集体经济和巩固脱贫攻坚成效。

②建设地点：重渠乡澍河坡村。

③资金安排：计划投入208.8万元（其中省级统筹整合资金208.8万元）。

④时间进度：2020年9月底前完成。

⑤绩效目标：项目实施后带动522户贫困户增收，增加21个村村集体收入，巩固脱贫成效。

⑥责任单位：县扶贫办。

- 3．金融扶贫项目（2个）

（1）2020年西平县金融扶贫小额信贷贴息项目

①建设任务：对全县符合条件4811户贫困户贷款给予4.35%的全额贴息。

②建设地点：全县4811户贫困户。

③资金安排：计划投入266万元（市级专项扶贫资金159.3万元，统筹整合省级资金52万元、市级资金54.7万元）。

④时间进度：2020年12月底前完成。

⑤绩效目标：项目实施后为4811户贫困户创业发展提供资金支持，不断提高贫困户自我发展能力，收益人口满意度100%，为贫困群众脱贫奔小康提供了保障。

⑥责任单位：县金融扶贫服务中心。

（2）2020年西平县金融扶贫企贷企用贴息项目

①建设任务：对111家企业贷款给予2%财政贴息。

②建设地点：111家贷款企业。

③资金安排：计划投入463万元（市级专项扶贫资金463万元）。

④时间进度：2020年12月底前完成。

⑤绩效目标：项目实施后提高了111家企业的带贫能力，每年为4631户贫困户每户增加收入2000元。

- ⑥责任单位：县金融扶贫服务中心。

- 4．其他产业项目（1个）

- 2020年西平县产业发展奖补项目

①建设任务：对参与产业发展的贫困户每户给与100元的种植补贴，对市级表彰的带贫龙头企业给与5-10万元的补贴，对110家贷贫企业进行产业奖补。

②建设地点：全县各乡镇及带贫企业

③资金安排：计划投入810.14万元（市级专项资金351.7万元、统筹其他资金458.44万元）。

④时间进度：2020年12月底前完成。

⑤绩效目标：项目实施后，增加了贫困户收入，为更好的巩固脱贫成效起到了积极的推动作用。

⑥责任单位：县农业农村局、县金融办

（三）教育扶贫类项目（2个）

（1）2020年西平县雨露计划职业教育补助项目

①建设任务：对全县接受中、高等职业教育的农村建档立卡贫困家庭学生每人每学期补助1500元。

②建设地点：谭店乡、柏城街道、柏亭街道、柏苑街道、蔡寨乡、出山镇、二郎镇、焦庄乡、老王坡、嫘祖镇、芦庙乡、盆尧镇、权寨镇、人和乡、师灵镇、宋集镇、五沟营镇、杨庄乡、重渠乡、专探乡。

③资金安排：计划安排200万元（统筹整合省级资金200万元）。

④时间进度：2020年12月底前完成。

⑤绩效目标：项目实施后，全县20个乡镇接受中高等职业教育的农村建档立卡贫困家庭学生享受教育补助，实现应学尽学，应补尽补，减轻贫困户的经济负担，提高贫困户生活质量，促进贫困学生安心学习、及早就业（受益贫困家庭子女588人次）。

⑥责任单位：县扶贫办。

- （2）2020年西平县创业致富带头人培训项目

- ①建设任务：对全县17个乡镇68个建档立卡贫困村，按照每村3-5名标准，计划培训不低于200名致富带头人。

②建设地点：全县17个乡镇68个建档立卡贫困村。

③资金安排：计划投入15万元（统筹整合市级资金15万元）。

④时间进度：2020年12月底前完成。

- ⑤绩效目标： 项目实施后，提高全县贫困村200名创业致富带头人的创业和发展能力，带动建档立卡贫困户增收致富。

- （四）就业扶贫类项目

- （1）2020年西平县农村实用技术培训项目

- ①建设任务：对全县建档立卡贫困户中有劳动能力及非贫困户有发展产业愿望的劳动力约300名，进行农村实用技术培训。

②建设地点：出山镇等9个乡镇

③资金安排：计划投入25万元（统筹整合省级资金25万元）。

④时间进度：2020年12月底前完成。

⑤绩效目标：通过培训，提升约300户农村建档立卡贫困户自主创业发展能力，促进贫困人口稳定增收。

⑥责任单位：县扶贫办

（2）2020年西平县短期技能培训项目

- ①建设任务：建档立卡贫困户中的劳动力接受短期培训，按照取得技能等级证书的工种分类，给与相应标准补助。

②建设地点：全县各乡镇

③资金安排：计划投入20万元（统筹整合市级资金20万元）。

④时间进度：2020年12月底前完成。

⑤绩效目标：对全县100名接受短期技能培训并获得结业证书和国家承认的技能等级证书的贫困劳动力进行补助，提高贫困人口技能水平，促进就业和稳定增收。

⑥责任单位：县扶贫办