西政办〔2017〕16号

西平县人民政府办公室

关于印发西平县2017年全面改善义务教育

薄弱学校基本办学条件项目

实施方案的通知

各乡镇人民政府，街道办事处，产业集聚区管委会，县政府有关部门：

《西平县2017年全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件项目实施方案》已经县政府同意，现印发给你们，请抓紧时间办理项目有关手续，尽快组织实施，确保如期完成。

2017年3月27日

西平县2017年全面改善义务教育薄弱学校

基本办学条件项目实施方案

为确保我县全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件项目顺利推进，根据《河南省教育厅河南省发展和改革委员会河南省财政厅转发全国改薄办关于编制全国改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件规划（2014––2018）的通知》（教基一〔2014〕1010号）和《西平县全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件项目规划（2014––2018年）》的要求，结合我县实际，特制定本方案。

一、目标和任务

依据《全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件底线要求20条细化标准》、我县“全面改薄”规划，按照“缺什么补什么”，立足保基础，补短板的原则，重点保障基本办学条件，改善学校生活设施，办好必要的教学点，妥善解决县镇大班额问题，做到改造一所达标一所的目标。2017年全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件规划项目学校68所，其中校舍建设面积13447.1平方米，室外运动场地面积29435.7平方米，购置生活设施1938（张、台），购置图书105700册，购置课桌凳12556套，购置计算机648台、购置教师办公桌椅4000套、教学仪器设备2355（台、件）。

二、专项资金管理

（一）资金使用原则。

1．“全面改薄”资金支持的薄弱学校必须是已列入当地布局调整规划、拟长期保留的农村义务教育阶段公办学校。

2．“全面改薄”资金用于“校舍及设施建设类”和“设备及图书购置类”两类项目。

“校舍及设施建设类”项目主要包括：

（1）新建、改建和修缮必要的教室、实验室、图书室，以及农村中小学必要运动场等教学设施；．

（2）新建、改建和修缮农村中小学必要的学生宿舍、食堂（伙房）、开水房、厕所、澡堂等生活设施，以及必要的校园安全等附属设施。

（3）现有的县城“大班额”义务教育学校（小学班额超过45人、初中班额超过66人的义务教育学校）必要的扩容改造；

（4）在宽带网络接入学校的条件下建设校园内信息化网络基础设施。

“设备及图书购置类”项目主要包括：

（1）购置必要的教学实验仪器设备、音体美器材等教学设备；

（2）为宿舍、食堂（伙房）、水房等公共生活设施配置必要的家具、设备，以及必要的校园安保设备等；

（3）购置适合中小学生阅读的课外图书；

（4）购置计算机、投影仪等必要的多媒体教学设备和信息化网络设备等。

3．专项资金必须集中使用，安排资金时不留缺口，不得用于偿还债务，不得挤占、挪用和浪费。

（二）资金来源。

2017年全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件项目规划资金3814万元，其中：中央资金1751万元，省级资金294万元，县级资金1769万元。

（三）资金拨付。

县财政局设立资金专户，封闭运行，专款专用。项目实施后，按照协议要求和拨款管理程序，先到县教体局改造薄弱学校办公室填写“项目资金审批表”，经审查无误并按程序签批后，县财政局直接把项目款拨付到施工或供应商单位账户。项目验收合格后，留总造价10％的质量保修保证金。

三、项目管理

（一）项目前期工作。

1．土建项目

（1）按照学校布局和功能分区，搞好项目的建设规划。按照规划做好开工前的场地清理和路通、电通、水通等“三通”工作，不得随变更改规划地点和建设内容。

（2）选择符合资质等级的设计单位进行施工图纸设计，本着“安全牢固、功能齐全、方便实用、科学合理”及国家《建筑抗震设计规范》、《建筑设计防火规范》、《中小学校建筑设计规范》等要求进行设计，杜绝边勘察、边设计、边施工的“三边”工程，确保建设项目使用寿命在50年以上。

（3）施工企业的选择。施工企业必须具备三级（含三级）以上的房屋建筑工程施工总承包资质证书二级（含二级）以上建造师证书，严禁资质靠挂。要注意考察施工企业的诚信度、质量意识、资金实力、技术力量、机械设备等。

（4）项目实施必须遵循立项、勘察、设计、招投标、施工、竣工验收备案的基本建设程序；勘察、设计、施工、监理等单位必须具备相应资质。所有薄弱学校改造项目均公开招投标，由财政部门根据项目的实际规划，按照“保证质量，略有利润”的原则进行测算，制定最低控制价完成招投标程序后，中标单位与项目学校签订施工协议（协议须经县教体局薄弱学校改造办公室审定后方可签订），再进行施工。

2．采购项目

装备物品由西平县教体局根据物品种类具体制定采购办法和技术参数。

3．项目实施法人责任制、招投标制、责任追究制、工程监理制和合同管理制。项目实施过程中，要将质量责任明确落实到单位和个人。要规范履行签批手续，相关责任单位和人员必须按照规定签字盖章。

（二）项目实施与质量。

1．对于土建项目，县教育、财政、住建等部门要监督施工企业按照图纸、建设标准和施工规范进行施工，严格履行施工合同，把好质量关、材料关、验收关，做到文明施工。要严格施工管理，分部、分项工程必须接受监理、建设单位派往工地人员和工程质量监督部门的监督和验收，上道工序未经验收合格，下道工序不准施工，不合格的分部、分项工程必须返工。加强施工安全管理，杜绝安全事故发生。建设单位必须选派一名认真负责、责任心强、懂技术的人员负责施工监督工作，协助施工单位处理施工中的一切事务。

2．县“全面改薄”领导小组办公室组成质量督查小组，经常对实施项目进行检查监督，帮助指导工作，发现问题及时解决。

（三）验收工作。

项目完成后，施工或供应商单位应认真整理好完整的技术资料和财务资料，监理单位整理好完整的监理资料，提前三天向住建局、教体局、财政局写出验收申请，邀请住建局、教体局、财政局、设计、勘察、业主、监督单位等共同验收。未经验收或验收不合格的项目，不得交付使用。所有项目一经完成，必须立即组织具有资质的机构进行专项审计和竣工验收。

（四）项目保修。

土建工程的保修，由施工单位在工程竣工验收后出具“工程质量保修单”（屋面保修五年，其它为二年），保修期内出现质量问题的，由施工单位负责返修，因施工质量低导致出现维修、重建等问题的，所需费用由施工单位负担，施工单位对工程质量终身负责。采购项目的保修时间按照国家有关规定执行。

（五）项目完成时限。

项目招投标后，建设单位要抓紧时间做好项目实施前期工作，施工单位必须在招投标公示结束后立即施工。在施工过程中要安排好足够的人力、物力和设备，在不影响质量的前提下，加快施工进度，确保按合同工期完工

四、减免与优惠收费

要认真落实全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件项目的优惠政策，积极减免各项建设收费，切实降低工程建设成本，提高资金使用效益，对“全面改薄”项目建设过程中涉及的行政事业性收费和政府性基金予以免收。涉及的经营服务性收费，要减收或免收。对巧立名目多收费、乱收费的，一经发现，要进行查处。

五、建立项目安全公示制度

遵循合法、公正、公开、及时、便民的原则，通过媒体等多种方式和渠道向社会公布“项目”的技术标准、实施方案、资金数量、项目进度、项目安排等情况，设置专线举报电话0396-2756001和0396-2756088。保证公众意见反馈渠道畅通，自觉接受舆论监督和社会监督。

项目施工现场设置公示牌，公示项目名称、建设地点、建设内容、开工日期、预计完成时间、项目资金额度、监督投诉电话，竣工验收后，公示验收结果和交付使用日期。

六、组织与领导

西平县2017年全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件项目由“全面改薄”项目办公室具体负责项目的协调和管理，涉及的乡镇（办事处）、县政府有关部门要高度重视，切实加强对项目工作的领导。“全面改薄”项目实行责任制，乡镇中心学校校长、项目学校负责人是第一责任人。各有关职能部门要增强服务意识、大局意识，为“全面改薄”项目的实施创造良好的环境，确保项目顺利实施，为我县教育事业的健康发展做出应有的贡献。

附件：西平县2017年度“薄弱学校改造计划”项目建设计划表

西平县人民政府办公室                    2017年3月27日印发

附  件

西平县2017年度“薄弱学校改造计划”项目建设计划表

单位：万元，平方米

| 序号 | 项目学校名称 | 建设内容 | 建设性质 | 设备购置启动年份 | 资金来源(万元) |  |  |  |  | 资金投向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合计 | 中央 专款 | 省级财政资金 | 省以 下各 级财 政资 金 | 其它 | 合计 (万元) | 校舍建设 |  | 室外运动场地面积 |  | 校园校舍其他配套设施建设 |  | 购置生活设施 |  |  |  |  |  |  | 图书 |  | 购置课桌凳 |  | 教师办公桌椅 |  | 购置计算机、教学仪器设备等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额 (万元) | 面积 (平方米) | 金额 (万元) | 面积 (平方米) | 金额 (万元) | 其中：围墙 (延长米) | 小计 (万元) | 其中：学生用床 |  | 图书架 |  | 其中：饮水设施(含净化设备) |  | 金额 (万元) | 数量(册) | 金额 (万元) | 数量(单人套) | 金额（万元） | 数量（套） | 小计 (万元) | 计算机 |  | 实验实习设备 |  | 音体美等器材 |  | 计算机教室 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额 (万元) | 数量 (单人张) | 金额 (万元) | 数量 (台、件) | 金额 (万元) | 数量 (台、件) |  |  |  |  |  |  |  | 金额 (万元) | 数量 (台) | 金额 (万元) | 数量(台、件) | 金额 (万元) | 数量(台、件、套) | 金额 (万元) | 数量(台、件) |  |
|  | 乙 | 丙 | 丁 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 1 | 西平县柏城南街小学 |  | 购置类 | 2017 |  | 92.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.68 |  |  | 0.28 | 5 | 2.4 | 4 | 45 | 45000 | 12 | 800 | 6 | 120 | 26.84 | 12 | 30 |  |  | 2.34 | 183 | 12.5 | 1 |  |
| 2 | 西平县柏城三里湾小学 | 新建四层教楼878.6平方105万元。 | 改扩建 | 2017 |  | 67.16 | 105 |  |  | 105 | 105 | 878.6 |  |  |  |  | 1.48 |  |  | 0.28 | 5 | 1.2 | 2 | 20 | 20000 | 10.5 | 700 | 5 | 100 | 30.18 | 14 | 35 | 1 | 1 | 2.68 | 129 | 12.5 | 1 |  |
| 3 | 西平县柏亭郭店小学 | 新建大门（含大门)5万元，新建门卫室12平方1.44万元，屋顶防水(加筋水泥瓦)334平方2.34万元，更换老栏杆40米0.72万元，教楼内粉刷1004.94平方0.8万元，油漆墙裙237平方0.71万元，油漆门16个43平方0.3万元，硬化路面83平方0.58万元，旗杆旗台一座1.00万元。 | 改扩建 | 2017 |  | 30.84 |  | 12.89 |  | 12.89 | 1.44 | 12 | 0.58 | 83 | 10.87 |  | 0.88 |  |  | 0.28 | 5 | 0.6 | 1 | 1 | 1000 | 2.55 | 170 | 5 | 100 | 21.41 | 7.2 | 18 | 1 | 1 | 0.71 | 33 | 12.5 | 1 |  |
| 4 | 西平县环城花马刘小学 |  | 购置类 | 2017 |  | 9.37 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0.88 |  |  | 0.28 | 5 | 0.6 | 1 | 1 | 1000 | 1.95 | 130 |  |  | 5.54 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0.54 | 31 |  |  |  |
| 5 | 西平县环城李庄杜小学 |  | 购置类 | 2017 |  | 9.91 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0.88 |  |  | 0.28 | 5 | 0.6 | 1 | 3 | 3000 | 0.9 | 60 |  |  | 5.13 | 3.2 | 8 | 1 | 1 | 0.93 | 24 |  |  |  |
| 6 | 西平县环城李庄铺小学 |  | 购置类 | 2017 |  | 19.89 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0.88 |  |  | 0.28 | 5 | 0.6 | 1 |  |  | 1.8 | 120 |  |  | 17.21 | 4 | 10 |  |  | 0.71 | 32 | 12.5 | 1 |  |
| 7 | 西平县谭店大武庄小学 | 硬化路面528平方3.7万元，新建操场608平方4.26万元，旗杆旗台一座1.00万元。 | 改扩建 | 2017 |  | 26.24 |  | 8.96 |  | 8.96 |  |  | 7.96 | 1136 | 1 |  | 0.88 |  |  | 0.28 | 5 | 0.6 | 1 | 0.5 | 500 | 1.35 | 90 | 7.5 | 150 | 16.01 | 1.6 | 4 | 1 | 1 | 0.91 | 32 | 12.5 | 1 |  |
| 8 | 西平县谭店桂河小学 | 新建16个蹲位厕所（旱厕含化粪池）3.2万元，新建操场608平方4.26万元，硬化路面200平方1.4万元，旗杆旗台一座1.00万元。 | 改扩建 | 2017 |  | 19.5 |  | 9.86 |  | 9.86 |  |  | 5.66 | 808 | 4.2 |  | 0.88 |  |  | 0.28 | 5 | 0.6 | 1 | 0.5 | 500 | 4.5 | 300 | 7.5 | 150 | 6.12 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1.12 | 4 |  |  |  |
| 9 | 西平县宋集高庄小学 | 更换铝合金窗户29个68平方1.22万元。 | 改扩建 | 2017 |  | 7.44 |  | 1.22 |  | 1.22 |  |  |  |  | 1.22 |  | 0.88 |  |  | 0.28 | 5 | 0.6 | 1 |  |  | 1.2 | 80 | 2.5 | 50 | 2.86 | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 0.66 | 21 |  |  |  |
| 10 | 西平县宋集袁坡小学 | 教楼内墙粉刷1673.75平方1.3万元，教楼外面粉刷498.5平方1.2万元，油漆墙裙387.78平方1.2万元，更换铝合金窗户48个111平方2.00万元，新建大门（无侧门）4.00万元，硬化路面188平方1.32万元。 | 改扩建 | 2017 |  | 25.43 |  | 11.02 |  | 11.02 |  |  | 1.32 | 188 | 9.7 |  | 3.28 | 2.4 | 40 | 0.28 | 5 | 0.6 | 1 | 2 | 2000 | 2.25 | 150 | 3 | 60 | 14.9 | 2.4 | 6 |  |  |  |  | 12.5 | 1 |  |
| 11 | 西平县宋集张湾小学 | 新建水冲式厕所16个蹲位（含化粪池）12.8万元，更换15个木门0.75万元。 | 改扩建 | 2017 |  | 9.12 |  | 13.55 |  | 13.55 |  |  |  |  | 13.55 |  | 0.88 |  |  | 0.28 | 5 | 0.6 | 1 |  |  | 1.8 | 120 | 2.5 | 50 | 3.94 | 2.4 | 6 | 1 | 1 | 0.54 | 31 |  |  |  |
| 12 | 西平县宋集岳庄小学 | 更换不锈钢大门（含1个大门10.2平方，2个小门7平方）0.34万元，硬化路面145平方1.02万元。 | 改扩建 | 2017 |  | 4.99 |  | 1.36 |  | 1.36 |  |  | 1.02 | 145 | 0.34 |  | 0.88 |  |  | 0.28 | 5 | 0.6 | 1 |  |  |  |  |  |  | 4.11 | 2.4 | 6 | 1 | 1 | 0.71 | 32 |  |  |  |
| 13 | 西平县师灵小学马洼教学点 | 新建40个蹲位水冲式厕所（含化粪池）32万元，水沟30米1.05万元，新建三层附属用房544.67平方米65万元，楼前硬化72.7平方0.58万元，新建围墙331米33.1万元，新建三层教学楼1462平方175.4万元，楼前硬化309平方2.1万元，新建40个蹲位水冲式厕所（含化粪池）32万元，学生宿舍744平方楼前硬化89平方90万元，新建餐厅496平方楼前硬化93平方90.7万元。 | 改扩建 | 2017 |  | 42.99 |  | 521.93 |  | 521.93 | 330.4 | 2751 | 2.68 | 381.7 | 188.85 | 331 | 0.88 |  |  | 0.28 | 5 | 0.6 | 1 | 5 | 5000 | 11.55 | 770 |  |  | 25.56 | 9.6 | 24 | 1 | 1 | 2.46 | 89 | 12.5 | 1 |  |
| 14 | 西平县师灵赵王小学 | 更换教室地板（水磨石）772平方2.78万元，新建二层16间教辅用房363平方43.5万元，硬化路面210平方1.47万元。 | 改扩建 | 2017 |  | 13.54 | 47.7 | 0.05 |  | 47.75 | 43.5 | 363 | 1.47 | 210 | 2.78 |  | 0.88 |  |  | 0.28 | 5 | 0.6 | 1 |  |  | 2.25 | 150 | 5 | 100 | 5.41 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0.41 | 31 |  |  |  |
| 15 | 西平县师灵苍王庙小学 | 平房SBS防水127平方0.76万元，新建2层14间附属用房331平方39.72万元，硬化路面69平方0.48万元。 | 改扩建 | 2017 |  | 14.19 |  | 40.96 |  | 40.96 | 39.72 | 331 | 0.48 | 69 | 0.76 |  | 0.88 |  |  | 0.28 | 5 | 0.6 | 1 | 1 | 1000 | 1.8 | 120 | 5 | 100 | 5.51 | 3.6 | 9 | 1 | 1 | 0.91 | 32 |  |  |  |
| 16 | 西平县师灵史庄小学 | 更换不锈钢大门（1个大门10.5平方，2个小门5平方）0.31万元，路面硬化604平方4.23万元，硬化操场608平方4.26万元，新建旱厕24个蹲位（含化粪池）4.8万元 | 改扩建 | 2017 |  | 24.08 |  | 13.6 |  | 13.6 |  |  | 8.49 | 1212 | 5.11 |  | 3.88 | 3 | 50 | 0.28 | 5 | 0.6 | 1 | 5 | 5000 | 3.3 | 220 | 5 | 100 | 6.9 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1.9 | 66 |  |  |  |
| 17 | 西平县吕店王庄小学 | 平房屋面防水471平方（加筋水泥瓦）3.3万元，硬化路面525平方3.68万元。 | 改扩建 | 2017 |  | 13.39 |  | 6.98 |  | 6.98 |  |  | 3.68 | 525 | 3.3 |  | 0.88 |  |  | 0.28 | 5 | 0.6 | 1 |  |  | 2.55 | 170 | 4 | 80 | 5.96 | 3.6 | 9 | 1 | 1 | 1.36 | 34 |  |  |  |
| 18 | 西平县环城李庄杨教小学 |  | 购置类 | 2017 |  | 6.21 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0.88 |  |  | 0.28 | 5 | 0.6 | 1 |  |  | 0.9 | 60 |  |  | 4.43 | 2.8 | 7 | 1 | 1 | 0.63 | 22 |  |  |  |
| 19 | 西平县谭店蒋庄小学巩庄教学点 | 新建操场608平方4.26万元，平房SBS防水195平方1.17万元，旗杆旗台一座1.00万元。 | 改扩建 | 2017 |  | 9.72 |  | 6.43 |  | 6.43 |  |  | 4.26 | 608 | 2.17 |  | 0.88 |  |  | 0.28 | 5 | 0.6 | 1 | 0.5 | 500 | 0.6 | 40 | 5 | 100 | 2.74 | 0.8 | 2 | 1 | 1 | 0.94 | 18 |  |  |  |
| 20 | 西平县宋集毛庄小学三王小学教学点 | 硬化路面100平方0.7万元，新建围墙29米73平方2.92万元。 | 改扩建 | 2017 |  | 3.95 |  | 3.62 |  | 3.62 |  |  | 0.7 | 100 | 2.92 | 29 | 0.88 |  |  | 0.28 | 5 | 0.6 | 1 |  |  | 0.75 | 50 |  |  | 2.32 | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 0.12 | 15 |  |  |  |
| 21 | 西平县吕店谢庄小学 | 路面硬化1701平方11.91万元，院墙内粉刷325平方0.26万元。 | 改扩建 | 2017 |  | 42.95 |  | 12.17 |  | 12.17 |  |  | 11.91 | 1701 | 0.26 |  | 8.68 | 7.2 | 120 | 0.28 | 5 | 1.2 | 2 |  |  | 4.5 | 300 | 4 | 80 | 25.77 | 10 | 25 | 1 | 1 | 2.27 | 59 | 12.5 | 1 |  |
| 22 | 西平县吕店洪村小学 | 新建6间平房135平方16.2万元。 | 改扩建 | 2017 |  | 9.29 |  | 16.2 |  | 16.2 | 16.2 | 135 |  |  |  |  | 0.88 |  |  | 0.28 | 5 | 0.6 | 1 |  |  | 1.8 | 120 | 2.5 | 50 | 4.11 | 2.4 | 6 | 1 | 1 | 0.71 | 32 |  |  |  |
| 23 | 西平县芦庙马迁庄小学 | 硬化路面260平方1.82万元，新建操场910平方6.37万元，更换铝合金窗户41个132平方2.38万元，新建门卫室12平方1.44万元，旗杆旗台一座1.00万元。 | 改扩建 | 2017 |  | 20.4 |  | 13.01 |  | 13.01 | 1.44 | 12 | 8.19 | 1170 | 3.38 |  | 0.88 |  |  | 0.28 | 5 | 0.6 | 1 |  |  | 1.5 | 100 |  |  | 18.02 | 3.2 | 8 | 1 | 1 | 1.32 | 30 | 12.5 | 1 |  |
| 24 | 西平县柏城翟庄小学 |  | 购置类 | 2017 |  | 30 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0.88 |  |  | 0.28 | 5 | 0.6 | 1 | 0.2 | 200 | 6.75 | 450 | 5 | 100 | 17.17 | 4 | 10 |  |  | 0.67 | 2 | 12.5 | 1 |  |
| 25 | 西平县吕店董桥小学 | 新建操场608平方4.26万元，硬化路面665平方4.66万元。 | 改扩建 | 2017 |  | 10.495 |  | 8.92 |  | 8.92 |  |  | 8.92 | 1273 |  |  | 0.88 |  |  | 0.28 | 5 | 0.6 | 1 |  |  | 1.88 | 125 | 4.5 | 90 | 3.24 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0.24 | 30 |  |  |  |
| 26 | 西平柏亭耿庄小学 | 路面硬化1249平方8.74万元，油漆门29个87平方0.61万元。 | 改扩建 | 2017 |  | 25.15 |  | 9.35 |  | 9.35 |  |  | 8.74 | 1249 | 0.61 |  | 0.88 |  |  | 0.28 | 5 | 0.6 | 1 |  |  | 1.8 | 120 | 3 | 60 | 19.47 | 5.6 | 14 |  |  | 1.37 | 54 | 12.5 | 1 |  |
| 27 | 西平县杨庄栗园小学 | 新建2层附属用房12间274平房32.88万元，教楼屋顶防水（加筋水泥瓦）422平方2.95万元，硬化路面58平方0.41万元。 | 改扩建 | 2017 |  | 29.15 |  | 36.24 |  | 36.24 | 32.88 | 274 | 0.41 | 58 | 2.95 |  | 1.78 | 0.9 | 15 | 0.28 | 5 | 0.6 | 1 |  |  | 2.7 | 180 | 6.5 | 130 | 18.17 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0.67 | 2 | 12.5 | 1 |  |
| 28 | 西平县出山小学 | 更换不锈钢大门（1个大门10.2平方，2个小门5.5平方）0.31万元。 | 改扩建 | 2017 |  | 55.9 |  | 0.31 |  | 0.31 |  |  |  |  | 0.31 |  | 13.48 | 12 | 200 | 0.28 | 5 | 1.2 | 2 |  |  | 10.2 | 680 | 7.5 | 150 | 24.72 | 10 | 25 | 1 | 1 | 1.22 | 7 | 12.5 | 1 |  |
| 29 | 西平县师灵杨环小学 | 更换不锈钢大门（一个大门13.2平方，2个小门9.9平方）0.46万元，硬化路面342平方2.39万元，油漆木门32个176平方1.23万元，更换铝合金窗户44个132平方2.38万元，教楼内墙粉刷442.29平方1.1万元，教楼外墙粉刷1704.85平方1.36万元。 | 改扩建 | 2017 |  | 38.19 |  | 8.92 |  | 8.92 |  |  | 2.39 | 342 | 6.53 |  | 12.88 | 12 | 200 | 0.28 | 5 | 0.6 | 1 | 3 | 3000 | 4.5 | 300 |  |  | 17.81 | 3.6 | 9 | 1 | 1 | 0.71 | 32 | 12.5 | 1 |  |
| 30 | 西平县专探衡坡小学 | 新建9间平房210平方25.2万元，硬化路面90平方0.63万元，更换铝合金窗户44个143平方2.57万元，新建水冲式厕所20个蹲位（含化粪池）16.00万元，新建围墙209米523平方20.92万元。 | 改扩建 | 2017 |  | 14.54 |  | 65.32 |  | 65.32 | 25.2 | 210 | 0.63 | 90 | 39.49 | 209 | 0.88 |  |  | 0.28 | 5 | 0.6 | 1 | 2 | 2000 | 2.25 | 150 | 5 | 100 | 4.41 | 4 | 10 |  |  | 0.41 | 31 |  |  |  |
| 31 | 西平县专探军王小学 | 新建16个蹲位旱厕（含化粪池）3.2万元，新建8间平房180平方21.6万元，硬化路面80平方0.56万元，教楼外墙粉刷191.14平方0.48万元，教楼内墙粉刷2673.29平方2.1万元，油漆墙裙203.4平方0.61万元。 | 改扩建 | 2017 |  | 13.84 |  | 28.55 |  | 28.55 | 21.6 | 180 | 0.56 | 80 | 6.39 |  | 0.88 |  |  | 0.28 | 5 | 0.6 | 1 |  |  | 2.25 | 150 | 6 | 120 | 4.71 | 4 | 10 |  |  | 0.71 | 32 |  |  |  |
| 32 | 西平县专探双河小学 | 更换铝合金窗户57个167平方3.00万元，新建操场608平方4.26万元，楼前硬化99平方0.59万元。新建20间平房478平方57.36万元，教楼防水435平方（加筋水泥瓦）3.05万元，硬化路面435平方3.05万元，新建围墙33米83平方3.32万元。 | 改扩建 | 2017 |  | 39.79 |  | 74.63 |  | 74.63 | 57.36 | 478 | 7.9 | 1142 | 9.37 | 33 | 12.88 | 12 | 200 | 0.28 | 5 | 0.6 | 1 | 1 | 1000 | 2.1 | 140 | 4 | 80 | 19.81 | 4.8 | 12 | 1 | 1 | 1.51 | 35 | 12.5 | 1 |  |
| 33 | 西平县二郎赵庄小学 | 教楼外墙粉刷465.17平方1.16万元，教楼内粉刷1375.86平方1.1万元，油漆墙裙344.2平方1万元，油漆门16个96平方0.67万元，新建围墙158平方6.32万元，硬化路面410平方2.87万元。 | 改扩建 | 2017 |  | 26.82 |  | 13.12 |  | 13.12 |  |  | 2.87 | 410 | 10.25 | 63 | 0.88 |  |  | 0.28 | 5 | 0.6 | 1 |  |  | 5.4 | 360 | 3.5 | 70 | 17.04 | 4 | 10 |  |  | 0.54 | 31 | 12.5 | 1 |  |
| 34 | 西平县二郎孙张庄小学 | 新建水冲式厕所16个蹲位（含化粪池）12.8万元，硬化路面506平方3.54万元，新建门卫室12平方1.44万元，更换不锈钢大门14平方0.28万元。 | 改扩建 | 2017 |  | 36.34 |  | 18.06 |  | 18.06 | 1.44 | 12 | 3.54 | 506 | 13.08 |  | 12.88 | 12 | 200 | 0.28 | 5 | 0.6 | 1 |  |  | 5.25 | 350 | 2.5 | 50 | 15.71 | 2.8 | 7 |  |  | 0.41 | 31 | 12.5 | 1 |  |
| 35 | 西平县二郎于海小学 | 硬化路面478平方3.35万元，油漆门14个50平方0.35万元，更换铝合金窗户48个115平方2.07万元，新建平房4间66平方7.92万元。 | 改扩建 | 2017 |  | 10.94 |  | 13.69 |  | 13.69 | 7.92 | 66 | 3.35 | 478 | 2.42 |  | 0.88 |  |  | 0.28 | 5 | 0.6 | 1 |  |  | 4.5 | 300 | 2.5 | 50 | 3.06 | 1.6 | 4 | 1 | 1 | 0.46 | 31 |  |  |  |
| 36 | 西平县二郎焦店小学 | 屋顶防水187平方（加筋水泥瓦）1.31万元，硬化路面812平方5.68万元，更换窗户66个164方3.00万元，更换木门23个1.15万元。 | 改扩建 | 2017 |  | 9.59 |  | 11.14 |  | 11.14 |  |  | 5.68 | 812 | 5.46 |  | 0.88 |  |  | 0.28 | 5 | 0.6 | 1 | 1 | 1000 | 1.80 | 120 | 2.5 | 50 | 3.41 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0.41 | 31 |  |  |  |
| 37 | 西平县二郎王庄小学 | 新建大门一座（含大门）5万元，新建门卫室12平方1.44万元，教楼SBS防水341平方2.05万元，硬化路面508平方3.56万元，旗杆一个0.2万元。 | 改扩建 | 2017 |  | 6.86 |  | 12.25 |  | 12.25 | 1.44 | 12 | 3.56 | 508 | 7.25 |  | 0.88 |  |  | 0.28 | 5 | 0.6 | 1 |  |  | 0.75 | 50 | 2.5 | 50 | 2.73 | 0.8 | 2 | 1 | 1 | 0.93 | 24 |  |  |  |
| 38 | 西平县蔡寨冯张庄小学 | 新建三层综合楼943平方113万元，硬化路面800平方5.6万元，旗杆旗台一座1.00万元。 | 改扩建 | 2017 |  | 153.52 |  |  |  | 119.6 | 113 | 943 | 5.6 | 800 | 1 |  | 12.88 | 12 | 200 | 0.28 | 5 | 0.6 | 1 |  |  | 3 | 200 |  |  | 18.04 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0.54 | 31 | 12.5 | 1 |  |
| 39 | 西平县蔡寨肖洼小学 | 新建16个蹲位厕所（旱厕含化粪池）3.2万元，硬化路面1178平方8.25万元，新建围墙90平方3.56万元，更换不锈钢大门（含一个大门11.52平方，两个小门6平方）0.35万元。 | 改扩建 | 2017 |  | 10.04 |  | 15.36 |  | 15.36 |  |  | 8.25 | 1178 | 7.11 | 36 | 0.88 |  |  | 0.28 | 5 | 0.6 | 1 |  |  | 1.8 | 120 | 3 | 60 | 4.36 | 2.4 | 6 | 1 | 1 | 0.96 | 22 |  |  |  |
| 40 | 西平县焦庄朱坑小学 | 硬化操场368平方2.6万元。 | 改扩建 | 2017 |  | 20.99 |  | 2.6 |  | 2.6 |  |  | 2.6 | 368 |  |  | 0.88 |  |  | 0.28 | 5 | 0.6 | 1 |  |  | 1.5 | 100 | 2.5 | 50 | 16.11 | 2.4 | 6 |  |  | 1.21 | 33 | 12.5 | 1 |  |
| 41 | 西平县焦庄郝庄小学 | 平房SBS防水332平方1.99万元，操场硬化608平方4.26万元。 | 改扩建 | 2017 |  | 8.05 |  | 6.25 |  | 6.25 |  |  | 4.26 | 608 | 1.99 |  | 0.88 |  |  | 0.28 | 5 | 0.6 | 1 |  |  | 0.9 | 60 | 2.5 | 50 | 3.77 | 2.4 | 6 | 1 | 1 | 0.37 | 26 |  |  |  |
| 42 | 西平县重渠小学 | 更换加固教楼楼栏杆60.8米14.4万元，教楼外墙粉刷642.91平方1.6万元，教楼内墙粉刷2412.58平方1.9万元，油漆墙裙484.56平方1.45万元，路面硬化236平方1.65万元，二层附属用房278.7平方33.4万元，楼前硬化136平方0.95万元，新建教辅用房419平方50.2万元. | 改扩建 | 2017 |  | 136.77 |  |  |  | 105.55 | 83.6 | 698 | 2.6 | 372 | 19.35 |  | 3.88 | 3 | 50 | 0.28 | 5 | 0.6 | 1 | 1 | 1000 | 3.9 | 260 | 3.5 | 70 | 18.94 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1.44 | 44 | 12.5 | 1 |  |
| 43 | 西平县重渠丁寨小学 | 新建24个蹲位厕所（旱厕含化粪池）4.8万元，更换教楼栏杆80米1.44万元，教楼外墙粉刷747.6平方1.8万元，教楼内墙粉刷663.86平方0.53万元，油漆墙裙122.16平方0.36万元，硬化路面272平方1.9万元。 | 改扩建 | 2017 |  | 16.52 |  | 10.83 |  | 10.83 |  |  | 1.9 | 272 | 8.93 |  | 0.88 |  |  | 0.28 | 5 | 0.6 | 1 |  |  | 6.9 | 460 | 2.5 | 50 | 6.24 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1.24 | 45 |  |  |  |
| 44 | 西平县重渠南徐小学 | 新建二层14间附属用房301平方36.12万元 | 改扩建 | 2017 |  | 38.55 |  | 5.91 |  | 36.12 | 36.12 | 301 |  |  |  |  | 0.88 |  |  | 0.28 | 5 | 0.6 | 1 | 0.5 | 500 | 1.5 | 100 | 2.5 | 50 | 2.96 | 2.4 | 6 |  |  | 0.56 | 32 |  |  |  |
| 45 | 西平县重渠前寨小学 |  | 购置类 | 2017 |  | 11.26 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 1.78 | 0.9 | 15 | 0.28 | 5 | 0.6 | 1 |  |  | 1.65 | 110 | 2.5 | 50 | 5.33 | 3.2 | 8 | 1 | 1 | 1.13 | 23 |  |  |  |
| 46 | 西平县盆尧盆东小学 | 平房SBS防水315平方1.89万元。 | 改扩建 | 2017 |  | 26.50 |  | 1.89 |  | 1.89 |  |  |  |  | 1.89 |  | 0.88 |  |  | 0.28 | 5 | 0.6 | 1 | 0.5 | 500 | 2.55 | 170 | 2.5 | 50 | 20.07 | 5.6 | 14 | 1 | 1 | 0.97 | 42 | 12.5 | 1 |  |
| 47 | 西平县盆尧莲花池小学 | 教楼SBS防水357平方2.14万元，新建操场608平方米4.26万元，新建6间平房123平方14.76万元。 | 改扩建 | 2017 |  | 7.61 |  | 21.16 |  | 21.16 | 14.76 | 123 | 4.26 | 608 | 2.14 |  | 0.88 |  |  | 0.28 | 5 | 0.6 | 1 |  |  | 0.6 | 40 | 2.5 | 50 | 3.63 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0.63 | 21 |  |  |  |
| 48 | 西平县盆尧孙龙王庙小学 | 硬化路面447平方3.13万元，新建水沟56米1.96万元。 | 改扩建 | 2017 |  | 13.84 |  | 5.09 |  | 5.09 |  |  | 3.13 | 447 | 1.96 |  | 0.88 |  |  | 0.28 | 5 | 0.6 | 1 | 0.5 | 500 | 2.1 | 140 | 2.5 | 50 | 7.86 | 6 | 15 | 1 | 1 | 0.86 | 33 |  |  |  |
| 49 | 西平县盆尧叶李小学 | 更换窗户198平方3.56万元，油漆门132平方0.92万元. | 改扩建 | 2017 |  | 13.39 |  | 4.48 |  | 4.48 |  |  |  |  | 4.48 |  | 0.88 |  |  | 0.28 | 5 | 0.6 | 1 |  |  | 1.35 | 90 | 5 | 100 | 6.16 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1.16 | 35 |  |  |  |
| 50 | 西平县五沟营龙泉寺小学 | 厕所内外墙粉刷361平方0.97万元，厕所顶SBS防水48平方0.29万元，新建围墙275平方11万元。屋顶防水（加筋水泥瓦）665平方4.66万元，新建三层综合楼1113平方133.56万元，楼前硬化235平方1.64万元，硬化2个标准化操场1216平方8.5万元。 | 改扩建 | 2017 |  | 181.69 |  |  |  | 160.62 | 133.56 | 1113 | 10.14 | 1451 | 16.92 | 275 | 0.88 |  |  | 0.28 | 5 | 0.6 | 1 |  |  | 2.25 | 150 |  |  | 17.94 | 3.2 | 8 | 1 | 1 | 1.24 | 45 | 12.5 | 1 |  |
| 51 | 西平县五沟营袁庄小学 | 旗杆旗台一座1.00万元 | 改扩建 | 2017 |  | 10.89 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0.88 |  |  | 0.28 | 5 | 0.6 | 1 | 1 | 1000 | 1.2 | 80 | 2.5 | 50 | 5.31 | 3.6 | 9 | 1 | 1 | 0.71 | 33 |  |  |  |
| 52 | 西平县焦庄白庄小学 |  | 购置类 | 2017 |  | 6.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.88 |  |  | 0.28 | 5 | 0.6 | 1 |  |  | 0.6 | 40 | 1.5 | 30 | 3.04 | 1.6 | 4 | 1 | 1 | 0.44 | 17 |  |  |  |
| 53 | 西平县二郎范堂小学 | 新建二层教学楼344.5平方41.3万元，新建三层教学楼825平方99万元，楼前硬化157平方1万元。 | 改扩建 | 2017 |  | 7.12 | 141.3 |  |  | 141.3 | 140.3 | 1169.5 | 1 | 157 |  |  | 0.88 |  |  | 0.28 | 5 | 0.6 | 1 | 1 | 1000 | 1.8 | 120 |  |  | 3.44 | 3.2 | 8 |  |  | 0.24 | 30 |  |  |  |
| 54 | 西平县五沟营常湾小学 | 硬化操场735平方5.15万元，新建平房6间135平方16.2万元，硬化路面60平方米0.42万元。 | 改扩建 | 2017 |  | 11.20 |  | 21.77 |  | 21.77 | 16.2 | 135 | 5.57 | 795 |  |  | 0.88 |  |  | 0.28 | 5 | 0.6 | 1 | 1 | 1000 | 1.5 | 100 | 2.5 | 50 | 5.32 | 4 | 10 |  |  | 1.32 | 29 |  |  |  |
| 55 | 西平县五沟营王阁小学 | 硬化操场650平方4.55万元，新建围墙372平方14.88万元，133米围墙粉刷1万元，旗杆旗台一座1.00万元，更换不锈钢大门13.2平方0.27万元. | 改扩建 | 2017 |  | 24.87 |  | 21.7 |  | 21.7 |  |  | 4.55 | 650 | 17.15 | 372 | 0.88 |  |  | 0.28 | 5 | 0.6 | 1 | 1 | 1000 | 3 | 200 | 2.5 | 50 | 17.49 | 4 | 10 |  |  | 0.99 | 42 | 12.5 | 1 |  |
| 56 | 西平县五沟营大崔小学 | 硬化操场608平方4.26万元，新建平房8间180平方21.6万元，硬化路面81平方0.57万元。 | 改扩建 | 2017 |  | 10.7 |  | 26.43 |  | 26.43 | 21.6 | 180 | 4.83 | 689 |  |  | 0.88 |  |  | 0.28 | 5 | 0.6 | 1 | 1 | 1000 | 1.05 | 70 | 2.5 | 50 | 5.27 | 3.6 | 9 | 1 | 1 | 0.67 | 27 |  |  |  |
| 57 | 西平县人和谢老庄小学 | 新建二层宿舍楼604平方72万元，新建8间平房180平方21.6万元，硬化路面260平方1.82万元，水沟20米0.7万元。 | 改扩建 | 2017 |  | 29.14 |  | 96.12 |  | 96.12 | 93.6 | 784 | 1.82 | 260 | 0.7 |  | 3.28 | 2.4 | 40 | 0.28 | 5 | 0.6 | 1 | 2 | 2000 | 4.50 | 300 | 2.5 | 50 | 16.86 | 2.4 | 6 | 1 | 1 | 0.96 | 22 | 12.5 | 1 |  |
| 58 | 西平县人和花牛陈小学 | 更换不锈钢大门（含一个大门9.3平方，两个小门5.5平方）0.3万元，新建操场608平方4.26万元，新建16个蹲位旱厕（含化粪池）3.2万元。 | 改扩建 | 2017 |  | 9.49 |  | 7.76 |  | 7.76 |  |  | 4.26 | 608 | 3.5 |  | 0.88 |  |  | 0.28 | 5 | 0.6 | 1 |  |  | 1.05 | 70 | 3.5 | 70 | 4.06 | 2.4 | 6 | 1 | 1 | 0.66 | 21 |  |  |  |
| 59 | 西平县人和高桥小学 |  | 购置类 | 2017 |  | 13.19 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0.88 |  |  | 0.28 | 5 | 0.6 | 1 | 2 | 2000 | 2.10 | 140 | 2.5 | 50 | 5.71 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0.71 | 32 |  |  |  |
| 60 | 西平县人和河沿张小学 | 教楼防水（加筋水泥瓦）330平方2.31万元，平房SBS防水150平方0.9万元，新建16个蹲位旱厕（含化粪池）3.2万元。 | 改扩建 | 2017 |  | 35.17 |  | 6.41 |  | 6.41 |  |  |  |  | 6.41 |  | 12.88 | 12 | 200 | 0.28 | 5 | 0.6 | 1 |  |  | 1.95 | 130 | 2.5 | 50 | 17.84 | 3.2 | 8 | 1 | 1 | 1.14 | 35 | 12.5 | 1 |  |
| 61 | 西平县人和土陈小学 | 新建操场608平方4.26万元，新建平房8间180平方21.6万元。 | 改扩建 | 2017 |  | 9.11 |  | 25.86 |  | 25.86 | 21.6 | 180 | 4.26 | 608 |  |  | 0.88 |  |  | 0.28 | 5 | 0.6 | 1 |  |  | 1.20 | 80 | 2.5 | 50 | 4.53 | 2.4 | 6 | 1 | 1 | 1.13 | 23 |  |  |  |
| 62 | 西平县人和大朱小学 | 新建16个蹲位旱厕（含化粪池）3.2万元，硬化路面108平方0.76万元，硬化操场385平方2.7万元。 | 改扩建 | 2017 |  | 7.21 |  | 6.66 |  | 6.66 |  |  | 3.46 | 493 | 3.2 |  | 0.88 |  |  | 0.28 | 5 | 0.6 | 1 | 1 | 1000 | 1.20 | 80 |  |  | 4.13 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1.13 | 23 |  |  |  |
| 63 | 西平县蔡寨回民小学 | 改造二层已建楼底层5.8万元，硬化路面187平方1.31万元。 | 改扩建 | 2017 |  | 12.26 |  | 7.11 |  | 7.11 |  |  | 1.31 | 187 | 5.8 |  | 0.88 |  |  | 0.28 | 5 | 0.6 | 1 | 1 | 1000 | 2.79 | 186 | 2.5 | 50 | 5.09 | 4 | 10 |  |  | 1.09 | 44 |  |  |  |
| 64 | 西平县出山小学韩堂教学点 | 厕所防水84平方（加筋水泥瓦）0.59万元，硬化路面1091平方7.64万元，新建6间平房151平方18.12万元。 | 改扩建 | 2017 |  | 9.29 |  | 26.35 |  | 26.35 | 18.12 | 151 | 7.64 | 1091 | 0.59 |  | 0.88 |  |  | 0.28 | 5 | 0.6 | 1 |  |  | 1.50 | 100 | 2.5 | 50 | 4.41 | 2.4 | 6 | 1 | 1 | 1.01 | 34 |  |  |  |
| 65 | 西平县出山焦之岗小学罗岗庄教学点 | 新建2间平房47平方5.64万元。 | 改扩建 | 2017 |  | 11.69 |  | 5.64 |  | 5.64 | 5.64 | 47 |  |  |  |  | 0.88 |  |  | 0.28 | 5 | 0.6 | 1 | 0.5 | 500 | 0.98 | 65 | 2.5 | 50 | 6.83 | 5.2 | 13 | 1 | 1 | 0.63 | 22 |  |  |  |
| 66 | 西平县芦庙宋营小学 | 硬化路面168平方1.18万元，新建操场608平方4.26万元，旗杆旗台一座1.00万元。 | 改扩建 | 2017 |  | 14.64 |  | 6.44 |  | 6.44 |  |  | 5.44 | 776 | 1.00 |  | 0.88 |  |  | 0.28 | 5 | 0.6 | 1 |  |  | 2.25 | 150 | 5 | 100 | 6.51 | 3.2 | 8 | 1 | 1 | 2.31 | 38 |  |  |  |
| 67 | 西平县杨庄董坑小学及嘴刘教学点 | 屋面防水543平方（加筋水泥瓦）3.8万元，硬化路面607平方4.25万元，更换铝合金窗户62个184平方3.31万元，内外粉刷733平方0.58万元，新建大门附属设施1.5万元。更换铝合金窗户37个968平方17.42万元，硬化路面133平方0.93万元，操场硬化608平方4.26万元。 | 改扩建 | 2017 |  | 19.56 |  | 36.05 |  | 36.05 |  |  | 9.44 | 1348 | 26.61 |  | 0.88 |  |  | 0.28 | 5 | 0.6 | 1 |  |  | 5.25 | 350 | 6.5 | 130 | 6.93 | 5.6 | 14 | 1 | 1 | 0.33 | 21 |  |  |  |
| 68 | 西平县权寨中心小学 | 四层教楼维修更换铝合金窗户246平方4.4万元，门32个1.6万元，更换线路2万元，楼梯油漆加高0.58万元，内粉刷3245平方2.6万元，外粉刷740平方1.85万元，屋顶防水（加筋水泥瓦）320平方2.3万元，新建四层教学楼1164平方139万元，楼前硬化385平方2.69万元，二层教楼维修更换门41个2万元，更换铝合金窗户120平方2.2万元，屋顶防水（加筋水泥瓦）360平方2.52，外粉刷382平方0.95万元，内墙粉刷2797平方2.23万元，楼梯护栏油漆0.2万元,学生宿舍744平方及楼前硬化89平方90万；餐厅496平方及餐厅前硬化93平方90.7万元。 | 改扩建 | 2017 |  |  |  | 347.82 |  | 347.82 | 229 | 1908 | 2.69 | 385 | 116.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其 他 | 2017年勘察、设计、监理、预算等58万元 |  |  |  |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  | 3814 | 1751 | 294 | 1769 |  | 2478.98 | 1612.64 | 13447.1 | 205.96 | 29435.7 | 602.38 | 1348 | 154.36 | 91.8 | 1530 | 18.76 | 335 | 43.8 | 73 | 105.7 | 105700 | 188.34 | 12556 | 200 | 4000 | 686.62 | 259.2 | 648 | 52 | 52 | 62.92 | 2278 | 312.5 | 25 |  |